# Estudio de Escalabilidad - Asistente RAG CROM

Autor: [Valentín José]
Fecha: [Octubre- 2025]

1. Resumen

- Escenario inicial: 3 a 5 usuarios, 1 consulta/hora por usuario, picos entre 8 y 17 hs.

- Escalabilidad prevista: crecimiento progresivo por áreas de la organización, priorizando aquellas con mayor volumen documental y procesos críticos, sin cambios disruptivos de arquitectura

- Cuello de botella actual: latencia de generación del LLM 8B Q4_K_M con offload.

2. Dimensiones de escalado

2.1 Usuarios y concurrencia

  - Baja concurrencia inicial: cola simple de peticiones en backend.

  - Escalado a 10 - 20 usuarios: mantener un único nodo con GPU más capaz.

2.2 Datos y dominio

  - Más PDFs y dominios documentales por área.

  - Recomendación: segmentar en colecciones separadas en Chroma y enrutar por área.

  - Ingesta incremental programada fuera de horario hábil.

  - Versionado documental opcional.

2.3 Modelos

  - Posibilidad de desactivar reranker bajo carga.

  - Embeddings BGE-M3 y reranker BGE-M3.

  - LLM 8B para mantener calidad.

  - Mejora de cuantización con más VRAM

2.4 Infraestructura

- Nodo único inicial.

- Evolución a GPU con más VRAM.

- HA básico opcional (activo-pasivo con backup restaurable).

2.5 Procesos

- Runbook de despliegue, respaldo y recuperación.

- Observabilidad básica al inicio; paneles en etapas posteriores.

3. Estrategia de datos y recuperación

- Multi-colección por área:

  - Colecciones separadas (ej. Power Generation, HSE, ESG, Legal).

  - Configurable en config.yaml.

- Ingesta y calidad:

  - Script ingest_incremental.py para evitar duplicados

  - Normalización de metadatos, nombres y fechas

  - Controles de calidad de OCR en documentos escaneados

4. Estrategia de disponibilidad

- SLO inicial: 99.5% con un solo nodo.

- Servicio Windows con arranque automático y watchdog simple.

- Backups periódicos de chroma_bge_m3/ y protocolosPDF/.

- HA básico futuro: activo-pasivo con sincronización manual.

5. Escalado del LLM y la GPU

Escenarios de hardware y modelos soportados (sin cuantización, FP16):

- RTX 4090 (24 GB)

  - Modelos viables: LLaMA 3.1 8B en FP16.

  - Contexto práctico: 4K–8K tokens.

  - Concurrencia: baja, cola simple.

  - Observación: estable sin offload; modelos mayores a 10B en FP16 no recomendables.

  - Adecuado para MVP y primeras etapas, sin margen para crecer en tamaño de modelo.

- RTX 5090 (32 GB)

  - Modelos viables: LLaMA 3.1 8B con mayor holgura, Gemma 3 12B en FP16, Phi-4 14B en FP16 (ajustado).

  - Contexto práctico: 4K–8K tokens.

  - Concurrencia: media, más tokens por segundo y menor latencia.

  - Observación: permite migrar a 12B–14B, mejorando calidad sin rediseñar arquitectura.

  - Permite mejorar calidad de respuestas en el corto plazo sin rediseñar arquitectura.

- 2 × RTX 5090 (64 GB)

  - Modelos viables: modelos densos de ~30B en FP16 (Gemma 3 27B, Qwen 3 30B) mediante tensor parallel.

  - Contexto práctico: 4K–8K tokens.

  - Concurrencia: alta, dependiendo del modo de paralelismo.

  - Observación: con data parallel se duplica el throughput; con tensor parallel se habilitan modelos más grandes.

  - Habilita absorber concurrencia masiva o subir a modelos de 30B, según la prioridad (usuarios o calidad).

- Modos de escalado:

  - Data Parallel (DP): dos réplicas del mismo modelo, duplicando throughput. Ideal para más de 10 usuarios concurrentes.

  - Tensor Parallel (TP): divide el modelo entre GPUs, habilitando modelos más grandes (~30B). Mejora calidad de respuesta.

- Conclusión:

  - La RTX 4090 asegura operación estable con 8B.

  - La RTX 5090 habilita salto inmediato a 12B–14B en FP16, mejorando calidad y reduciendo latencia.

  - Con 2 × 5090 se puede optar por más concurrencia (DP) o más calidad (TP con ~30B).

La elección de hardware no es un lujo, sino un habilitador de calidad y escalabilidad. Cada salto de GPU permite absorber más usuarios o mejorar la calidad de respuesta sin rediseñar la arquitectura.

6. Roadmap de escalado

- 0 a 3 meses (MVP consolidado):

  - Observabilidad básica (metrics_logger, logs JSONL).

  - Backups periódicos y runbook de recuperación.

  - Configuraciones por área en Chroma (multi-colección inicial).

  - Cola simple de peticiones en backend.

  - Primer set de alarmas y telemetría para latencia y disponibilidad.

- 3 a 6 meses (Optimización y control):

  - Panel de métricas y auditoría de accesos.

  - Multi-colección consolidada con enrutamiento por área.

  - Tuning de heurísticas y reranker bajo carga.

  - Alarmas extendidas (errores, saturación de GPU, reindexación).

  - Inicio de informes por área para detectar oportunidades de IA aplicada.

- 6 a 12 meses (Escalado avanzado):

  - Alta disponibilidad activo-pasivo.

  - Upgrade de GPU (RTX 5090 o 2×5090 según prioridad: concurrencia o calidad).

  - Migración opcional a PostgreSQL + pgvector para robustez y auditoría.

  - Mejoras de cuantización y soporte para modelos de 12B–14B en FP16.

  - Piloto de LoRA específica por área.

7. KPI y umbrales de escalabilidad

Los indicadores clave de desempeño (KPI) permiten medir de forma objetiva la calidad del servicio y la experiencia de los usuarios. En este proyecto, el KPI principal será la latencia end-to-end, complementado con métricas de precisión y disponibilidad.

- Latencia end-to-end (p50 y p90):

  - p50: tiempo de respuesta típico. Objetivo < 10 segundos.

  - p90: tiempo de respuesta en los casos más lentos. Objetivo < 20 segundos.

- Tasa de consultas con citas válidas:

  - Objetivo: ≥ 90% de las respuestas deben incluir referencias documentales verificables.

  - Impacto: asegura confianza y trazabilidad en la información entregada.

- Tamaño del índice y tiempo de reindexación incremental:

  - Objetivo: reindexación < 30 minutos fuera de horario hábil.

  - Impacto: garantiza que el crecimiento documental no afecte la operación diaria.

- Disponibilidad mensual:

  - Objetivo: ≥ 99,5%.

  - Impacto: asegura continuidad del servicio y confianza de los usuarios

Estos KPI permiten balancear velocidad y calidad: respuestas rápidas en la mayoría de los casos, y respuestas más elaboradas y precisas en los casos lentos, manteniendo siempre la utilidad para el usuario final. La implementación de telemetría y alarmas permitirá no solo medir estos KPI, sino también habilitar un ciclo de toma de decisiones basado en datos. El RAG actúa como el cerebro del sistema, y la capa de observabilidad será el backend que asegure que esas decisiones se tomen de forma correcta y consistente.

8. Riesgos y mitigaciones

- Latencia por cuantización: más VRAM o amortiguación por cola.

- Mezcla de dominios: segmentar colecciones y enrutar.

- Crecimiento de volumen: ingestas programadas, deduplicación, compresión y limpieza.

- Dependencia de un único nodo: backups y restauración, opción activo-pasivo.

9. Conclusiones

- Escalado orgánico por áreas.

- Priorizar segmentación por colecciones y upgrade de GPU.

- No se requieren microservicios en etapa inicial.

- Mantener simplicidad y robustez; incorporar HA cuando la adopción lo justifique.

La evolución del sistema no se limita a la infraestructura técnica. A mediano plazo, será necesario un diálogo con cada área de la organización para identificar procesos críticos, problemas recurrentes y oportunidades de optimización. La IA debe aplicarse de forma inteligente, allí donde aporte valor real (resolución de problemas, ahorro de costos, enriquecimiento de procesos), y no de manera indiscriminada. Este enfoque asegura que el escalado tecnológico se traduzca en beneficios concretos para la operación.

10. Upgrade de Observabilidad

- Telemetría base: src/metrics_logger.py → data/metrics.log.jsonl.

- Motor de reglas: evaluación offline → data/alarms.log.jsonl.

- Integración UI (futuro): endpoint de solo lectura.

- KPIs de escalabilidad: métricas de latencia, citas válidas, salud del LLM.

- Roadmap: fases (MVP → extendido → panel).

11. Política de modos de INTERACCION

- Texto largo (principal): respuestas detalladas con contexto y referencias.

- Texto breve (experimental): respuestas rápidas para consultas de baja complejidad.

- Voz en tiempo real (fase de escalado): soporte para entrada por voz (ASR) y salida hablada (TTS), sujeto a disponibilidad de GPU y optimización de latencia.

- Integraciones futuras: posibilidad de extender la interacción a aplicaciones móviles o paneles internos, manteniendo siempre operación 100% offline

12. Upgrade base vectorial: PostgreSQL + pgvector

12.1 Motivación

- Robustez, concurrencia y durabilidad.

- Escalabilidad con millones de chunks.

- Backups transaccionales y monitoreo estándar.

- Posibilidad de consolidar auditoría.

12.2 Arquitectura objetivo

- PostgreSQL on-prem con extensión pgvector.

- Tablas separadas para documentos y chunks.

- Índices vectoriales ivfflat o hnsw.

- Pool de conexiones opcional (pgbouncer).

12.3 Plan de migración

1.   Exportar datos de Chroma

2.   Crear tablas en PostgreSQL

3.   Construir índices

4.   Validar consultas offline

5.   Configurar DSN en entorno paralelo

6.   Crote planificado con rollback posible

12.4 Impacto en KPIs

- Latencia estable o mejor en colecciones grandes.

- Mayor throughput con concurrencia.

- Reindexación previsible.

12.5 Operación y HA

- Backups con pg_dump o WAL archiving.

- HA activo-pasivo opcional.

- Mantenimiento con autovacuum y monitoreo.

12.6 Riesgos y mitigaciones

- Complejidad operativa → runbook y automatización.

- Ajuste de índices → validar con dataset real.

- Consumo de almacenamiento → estimar tamaño por vector.

13. Fine-tuning Llama 3.1 8B (LoRA)

- Hardware recomendado: 24 GB VRAM (RTX 4090 / NVIDIA L4).

- Mínimo: 16 GB VRAM con batch_size 1.

- RAM: 64 GB.

- Disco: 100–200 GB.

- Crecimiento de datos: versionar dataset y balancear por área.

- Planificación: entrenar fuera de horario laboral o en nodo dedicado.

- Operación: adapters LoRA versionados, validados con set ciego.

- Roadmap: piloto en Mes 2 (opcional), ampliación en Mes 3.

14. Implementación Estratégica de IA

Una vez implementadas las alarmas y la telemetría, se realizarán estudios por área para detectar oportunidades de aplicación de IA. El desarrollador original del sistema liderará este proceso en coordinación con referentes de cada sector. El objetivo inicial es optimizar el área actual y luego expandir el uso de RAG transversal para normativas y procedimientos, donde las búsquedas semánticas aportan mayor valor.

El escalado del Asistente RAG CROM se plantea de forma orgánica y controlada, priorizando simplicidad y robustez. La infraestructura actual ya permite operación estable, y la evolución hacia GPUs más potentes habilita mejoras inmediatas en calidad y latencia, con capacidad de crecer hasta modelos de 30B. La implementación de telemetría y alarmas permitirá decisiones basadas en datos, aplicando IA solo donde aporte valor real. El desarrollador original del sistema liderará este proceso, asegurando que cada área reciba soluciones concretas y medibles, alineadas con los objetivos estratégicos de la organización.